|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Тумановского сельского поселения Вяземского района  Смоленской области  от 13. 03.2023 № 93 |

**Комплексный план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по снижению риска возникновения и ликвидации ЧС в период весеннего половодья и паводка на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **Основные организационные мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации ЧС в период весеннего половодья и паводка на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области** | | | |
| 1 | Организация работы по изучению условий и факторов прохождения весеннего половодья на территории МО Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в предыдущие годы, влияющих на возникновение ЧС в 2019 году | До 30.03.2023 года | Глава МО Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – М.Г. Гущина  Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района  Смоленской области – А.М. Ильина |
| 2 | Проведение заседаний КЧС и ПБ Администрации Тумановского сельского поселения, руководителей организаций, учреждений и предприятий, находящихся на территории сельского поселения, по вопросу подготовки и проведения весенних и осенних противопаводковых мероприятий в 2019 году. | До 10.04.2023 года | Глава МО Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – М.Г. Гущина Руководители учреждений, предприятий и организаций (по согласованию) |
| 3 | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в периоды прохождения весенних и осенних (при наличии) паводков в 2023 году. | Март-апрель 2023 года  Октябрь-ноябрь 2023 года | Глава МО Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – М.Г. Гущина  Начальник МКУ и ЧС МО «Вяземский район» Смоленской области – В.В.Макаров |
| 4 | Представление в МКУ и ЧС МО «Вяземский район» Смоленской области справки (справок) о прохождении весеннего и осеннего (при наличии) паводков в 2023 году. | Март-апрель 2023 года.  Октябрь-ноябрь 2023 года | Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района  Смоленской области –  А.М. Ильина |
| **Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации ЧС в период весеннего и осеннего (при наличии) половодья и паводков на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области** | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженных искусственными сооружениями (дорогами, дамбами), уборка и очистка снега с территорий общего пользования в границах населенных пунктов Тумановского сельского поселения | Март-апрель 2023 года. | Глава МО Тумановского сельского поселения – М.Г. Гущина  Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения – А.М. Ильина |
| 2 | Очистка от снега и льда крыш и кровель зданий муниципального и частного жилого фонда, социального и производственного назначения на территории МО Тумановского сельского поселения | Март-апрель 2023 года. | Специалист 1 категории Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – Г.Н. Щербакова  руководители учреждений, предприятий и организаций (по согласованию),  старшие по МКД, УК по обслуживанию МКД, жители частного сектора |
| 3 | Обследование дорог, ГТС (бесхозяйных), мостов, трубопереездов и водопропускных труб с составлением соответствующих актов на предмет их засорённости и ограничения прохождения талых и паводковых вод. Принятие мер по устранению обнаруженных недостатков. Очистка от снега и льда обочин автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Тумановского сельского поселения | Март-апрель 2023 года. | Глава МО Тумановского сельского поселения –М.Г. Гущина  Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – А.М. Ильина  Руководители учреждений, предприятий и организаций (по согласованию) |
| 4 | Обследование и принятие мер по ремонту и обеспечению надёжности работы:  - сооружений и линий электроснабжения;  - сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения;  - объектов и линий связи | В течение всего периода весеннего половодья или осеннего паводка (при наличии) | - специалист электрических сетей, филиал МРСК Центра – Смоленскэнерго Вяземский район (по согласованию)  - Глава МО Тумановского сельского поселения – М.Г. Гущина  - менеджер Администрации Тумановского сельского поселения (по согласованию)  - Руководители и специалисты Смоленского отделения ПАО «Ростелеком» в г. Вязьма (по согласованию) |
| 5 | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов, запасов продовольствия, других материалов и оборудования для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья и осеннего паводка (при наличии) | В течение всего периода весеннего половодья или осеннего паводка (при наличии) | Глава МО Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – М.Г. Гущина  Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – А.М. Ильина  Старший менеджер Администрация Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – О.П. Егорова  Руководители учреждений, предприятий и организаций (по согласованию) |
|  | | | |
| 6 | - в период паводка усилить контроль за объектами водоснабжения;  - обеспечить в рамках государственного мониторинга контроль за качеством воды подземных водоисточников с отбором проб водопроводной воды перед поступлением в сеть и на разводящих сетях в соответствии с утвержденным графиком;  -обеспечить проведение административных расследований с повторным отбором проб водопроводной воды по всем случаям несоответствия СанПин 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям исследований водопроводной воды, отобранной в рамках мониторинга;  - активизировать работу по информированию населения о мерах предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передающих водным путем | В течение всего периода весеннего половодья или осеннего паводка (при наличии) | Глава МО Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – М.Г.Гущина  Заместитель Главы МО Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – Н.В. Борисова  Руководитель и специалисты отдела Роспотребнадзора в Вяземском, Угранском, Темкинском районах Смоленской области.  Специалисты ООО « Городской водоканал» |
| 7 | - Организация и проведение мероприятий по информированию, в том числе через СМИ, населения, руководителей руководители учреждений, предприятий и организаций о необходимости очистки водопропускных труб, в местах примыкания подъездных путей от домовладений, организаций к автомобильным дорогам местного значения на территории Тумановского сельского поселения в целях обеспечения их готовности к пропуску талых вод.  - Подготовка мостов: очистка подмостового пространства от карчей, мусора, топляков, сколка льда у опор и балок, заготовка материалов для усиления и закрепления мостов и мостовых переходов в границах населенных пунктов автодорог и пешеходных дорог общего пользования местного значения | Заблаговременно и в течение всего периода весеннего половодья или осеннего паводка (при наличии) | Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – А.М. Ильина  Работники ЖКХ Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области (по согласованию) |
| 8 | Подготовка мер по исключению выхода на лед граждан в период ледохода, проведение разъяснительной работы среди населения о мерах безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья, паводка и ледохода, разработка памятки о действиях населения в случае затопления, подтопления и разместить памятки в местах массового появления людей, а также в сети Интернет | Март-апрель 2023 года. | Члены КЧС и ПБ,  Главный специалист Администрации Тумановского сельского поселения – Ю.Н. Филонов  Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – А.М. Ильина |
| **Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных** **для предупреждения возникновения и ликвидации ЧС в период весеннего и осеннего (при наличии) половодья и паводков на территории Тумановского сельского поселения**  **Вяземского района Смоленской области** | | | |
| 1 | Мониторинг гидрометеорологических прогнозов на территории МО Тумановского сельского поселения и Вяземского района в период весеннего половодья и паводка (осеннего при наличии) для планирования предстоящей обстановки на реках и иных водных объектах.  Подготовка списков населенных пунктов, улиц, домов, предприятий, учреждений и организаций с отражением количества проживающих и работающих граждан, ФИО граждан, попадающих в предполагаемые зоны подтоплений. | Заблаговременно и в течение всего периода весеннего половодья или осеннего паводка (при наличии) в 2023 году. | Специалист 1 категории Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – Г.Н. Щербакова  Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – А.М. Ильина |
| 2 | Подготовка водооткачивающих средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области (при наличии) | Заблаговременно и в течение всего периода весеннего половодья или осеннего паводка (при наличии) в 2023 году | Глава МО Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – М.Г. Гущина |
| 3 | Активизировать работу по обеспечению готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, мест установки контейнеров для ТБО, выгребных ям, надворных и общественных туалетов.  Активизировать работу по очистке и благоустройству территорий МО Тумановского сельского поселения в границах населенных пунктов, включая зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоохранных зон.  Провести расчеты необходимого количества дезинфицирующих средств для дезинфекции колодцев, жилых помещений и надворных туалетов в зоне предполагаемого подтопления, также обеспечить наличие дезинфицирующих средств для проведения мероприятий по дезинфекции в соответствии с проведенными расчетами.  Взять под строгий контроль обеспечение на водопроводах необходимого запаса дезосредств не менее чем на месяц работы.  Подготовить альтернативное водоснабжение с питьевыми автоцистернами для подвоза питьевой воды или доставка иными методами и средствами бутилированной питьевой воды. | В течение всего периода весеннего половодья или осеннего паводка (при наличии) в 2023 году. | Глава МО Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – М.Г. Гущина  Специалист 1 категории Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – Г.Н. Щербакова  Руководитель и специалисты отдела Роспотребнадзора в Вяземском, Угранском, Темкинском районах Смоленской области.  Руководитель или специалисты МКУ и ЧС МО «Вяземский район» Смоленской области |
| 4 | Организация необходимого количества постов наблюдения за паводковой обстановкой на водоемах Тумановского сельского поселения в местах возможного подтопления и прорыва плотин и насыпей искусственного сооружения (по согласованию). | Заблаговременно и в течение всего периода весеннего половодья или осеннего паводка (при наличии) в 2023 году | Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – А.М. Ильина |
| **Порядок сбора, анализа и предоставления информации о состоянии весеннего половодья и паводка (осеннего при наличии) на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области** | | | |
| 1 | Письменный доклад Начальнику МКУ и ЧС МО «Вяземский район» Смоленской области об обстановке и состоянии весеннего половодья и паводка (осеннего при наличии) на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области. | Еженедельно в течение всего периода весеннего половодья или осеннего паводка (при наличии) в 2023 году | Глава МО Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – М.Г. Гущина  Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – А.М. Ильина |
| 2 | Предоставление информации об уровне паводковых вод в ЕДДС Вяземского муниципального района, а также прием, обработка и обмен информации о состоянии паводковой ситуации в соседних сельских и городского поселениях. | Еженедельно в течение всего периода весеннего половодья или осеннего паводка (при наличии) в 2023 году | Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – А.М. Ильина |
| 3 | Незамедлительно докладывать в МКУ и ЧС МО «Вяземский район» Смоленской области, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области» об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. | Немедленно | Председатель, заместитель председателя КЧС и ПБ Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области |
| 4 | Обеспечение своевременного оповещения населения Тумановского сельского поселения и соседних поселений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Постоянно в течение всего периода весеннего половодья или осеннего паводка (при наличии) в 2023 году. | Глава МО Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – М.Г. Гущина  Заместитель Главы МО Тумановского сельского поселения – Н.В. Яровинина  Главный специалист Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – Ю.Н. Филонов  Специалист 1 категории Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области - Г.Н. Щербакова  Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – А.М. Ильина |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Тумановского сельского поселения Вяземского района  Смоленской области  от 13.03.2023 № 93 |

**СОСТАВ КОМИССИИ**

**по предупреждению возникновения и ликвидации ЧС в период весеннего и осеннего (при наличии) половодья и паводков на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Занимаемая должность** |
| 1. | Гущина Мария Георгиевна | - Глава муниципального образования Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области - председатель комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации ЧС в период весеннего и осеннего (при наличии) половодья и паводков на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области |
| 2. | Яровинина Наталья Валерьевна | - Заместитель Главы МО Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области- заместитель председателя противопаводковой комиссии |
| 3. | Филонов Юрий Николаевич | Главный специалист Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области - член противопаводковой комиссии |
| 4. | Ильина Антонина Михайловна | - Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области - член противопаводковой комиссии. |
| 5. | Кривцова Оксана Викторовна | - Старший менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области - член противопаводковой комиссии |
| 6. | Борисова Валентина Игоревна | - Менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области - член противопаводковой комиссии |